МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ

ОТЧЁТ 
ЗАЩИЩЁН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| Доцент, канд. техн. наук |  |  |  | Е.Л.Трнецкая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |
| ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1 |  |  |  |  |
| «Организация процесса тестирования в облачной системе управления проектами Kaiten» |  |  |  |  |
| по дисциплине: ИТ-модуль «Инженер по тестированию |  |  |  |  |

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛИ:

| СТУДЕНТЫ ГР. | М460з |  | 17.09.2026 |  | М.В. Дубенко Н.Р. Качула А.С. Куткина С.А. Левтонова Д.Л. Северова М.Н. Федоров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург

2026

Практическая работа №1

«Организация процесса тестирования в облачной системе управления проектами Kaiten»

Цель работы: получение практических навыков организации процесса разработки программного обеспечения в системе управления проектами Kaiten.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

- Создать пространство проекта в облачной системе Kaiten.

- Разработать карточки проекта с артефактами.

- Организовать процесс разработки ПО в облачной системе управления проектами Kaiten.

Принято решение разработать веб-приложение SpeedLine. Для организации процесса разработки выбрана система планирования Kaiten, методология Kanban, определены задачи проектирования.

Описание предметной области

Сроки выполнения заданий — неотъемлемый атрибут учебного процесса, будь то написание эссе, подготовка к экзаменам, защита курсовых или лабораторных работ.

Несмотря на то, что студенты обычно применяют обычные календари, блокноты или приложения для заметок, эти инструменты не адаптированы специально под образовательные нужды.

В результате учащиеся сталкиваются со стрессом из-за хаоса в планировании, систематически пропускают даты сдачи работ, что неизбежно ведёт к падению их академической успеваемости.

Разработка специализированного приложения SpeedLine, предназначенного для контроля сроков учебных задач, позволит эффективно решить проблему организации времени и повысить организованность студентов.

Процесс разработки состоит из пяти стадий:

- Исследование существующего контента и сбор требований. Цель: понять, что мы разрабатываем, для кого и зачем.

Сбор и анализ требований:

- пользовательские требования («как пользователь, я хочу создавать, редактировать и удалять задачи»; «как пользователь, я хочу помечать задачи как выполненные»; «как пользователь, я хочу организовывать задачи с помощью проектов/меток»; «как пользователь, я хочу регистрироваться и входить в свой аккаунт»);

- функциональные требования: CRUD для задач, система аутентификации, фильтрация;

- нефункциональные требования: производительность, безопасность, удобство использования, масштабируемость;

- анализ целевой аудитории: студенты.

- Проектирование.

Цель: спроектировать внешний вид, взаимодействие и архитектуру приложения.

Проектирование:

- создание схем для визуализации структуры интерфейса: наброски основных страниц (Логин, Регистрация, Список задач, Проекты) в Figma или Miro для демонстрации расположения элементов;

- разработка дизайн-системы: определение цветовой палитры, шрифтов, кнопок, компонентов;

- создание интерактивного прототипа чтобы можно было проверить логику потоков.

- Разработка

Цель: написание кода

- Бэкенд-разработка и ядро БД;

- Настроить Exspress-сервер;

- Подключится к БД написать миграции/ скрипты для создания таблиц;

- реализовать модели для User и Task;

- Написать базовые CRUD-операции для задач без привязки к пользователю;

Аутентификация и авторизация:

- реализовать регистрацию и логин;

- реализовать механизм JWT-токенов;

- создать middleware для проверки токена на защищенных маршрутах;

- привязать задачи к конкретному пользователю. Фронтенд-разработка:

- создать компоненты: Layout, Header, LoginForm, RegistrationForm;

- реализовать роутинг;

- настроить HTTP-клиент для работы с API;

- сделать	страницы	Логина	и	Регистрации	с	отправкой запросов на бэкенд;

Интеграция фронтенда и бэкенда:

- создать компоненты для отображения списка задач;

- реализовать формы создания и редактирования задач;

- настроить отправку запросов к защищенным API-эндпоинтам, передавая JWT-токен в заголовках.

- Тестирование

Тестирования производятся постоянно, параллельно всему процессу разработки.

- модульное тестирование: проверяют отдельные функции и модули.

- интеграционное тестирование: проверяют взаимодействие между частями системы.

- системное тестирование: проверка всей системы в среде, максимально приближенной к рабочей.

- нагрузочное тестирование: проверка работы под нагрузкой.

- приёмочное тестирование: проверка заказчиком/менеджером продукта на соответствие требованиям.

- Запуск.

Цель: выложить приложение в публичный доступ. Подготовка к запуску:

- настройка переменных окружения;

- сборка фронтенда;

- настройка сервера БД в облаке.

Развёртывание:

- запуск бэкенда на выбранный хостинг;

- запуск фронтенда на Netlify;

- настройка доменных имен.

Финальные проверки:

- полное и тщательное тестирование всего функционала сервере;

- проверка безопасности (HTTPS, валидация данных).

На рисунках 1.1 и 1.2 (продолжение) показано пространство проекта с электронной доской SpeedLine. На доске расположены карточки с задачами, которые необходимо выполнить в ходе реализации проекта. Все карточки сгруппированы по колонкам: «Запланированные», «В работе», «Готово».

Рисунок 1.1 - Пространство проекта в облачном сервисе Kaiten

Рисунок 1.2 (продолжение) - Пространство проекта в облачном сервисе Kaiten

Детализация разработки на каждой карточке представлена на Рис. 2-4.

В карточки были добавлены атрибуты: чек-листы, файлы, метки, срок выполнения и таймлаймы.

Рисунок 2 – Карточка с задачей «Подготовка»

Рисунок 3 – Карточка с задачей «Проектирование»

Рисунок 4 – Карточка с задачей «Разработка»

На рисунке 5 показана возможность просмотра отчета в табличном виде.

Рисунок 5 – Табличный формат представления задач проекта

В системах управления проектами для каждой задачи можно определить срок выполнения, дату начала и дату завершения. В Kaiten реализована возможность просмотра графика выполнения задач в табличном виде в TIMELINE-формате и представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 - TIMELINE-формат представления задач проекта

Вывод: В ходе выполнения практической работы были получены практические навыки организации процесса разработки программного обеспечения в системе управления проектами Kaiten, включая создание проектов, досок и карточек.

Система Kaiten помогает в управлении задачами и проектами, позволяет визуализировать рабочие процессы, расставить приоритеты и отслеживать прогресс выполнения задач.

Система Kaiten позволяет:

•настраивать отчеты, где можно выбрать конкретный период, фильтровать по меткам или ответственным за задачу пользователям, а также позволяет представлять отчет в виде таблицы и TIMELINE-формате;

•получать автоматические отчеты о времени цикла, графике сгорания спринтов, контрольный график, скорость выполнения участников и другие показатели;

•вести учет времени, чтобы видеть, на что уходит рабочее время команды и оптимизировать процессы, позволяет поставить таймер из карточки или в пространстве, просмотреть и отфильтровать данные по затраченному времени за любой период по разным критериям.

Для выполнения практической работы была создана доска SpeedLine для решения следующих задач:

•создание пространства проекта в облачной системе Kaiten;

•разработка карточек проекта с артефактами;

•организация процесса разработки ПО в облачной системе управления проектами Kaiten.

В ходе знакомства с платформой Kaiten стало очевидным, что она предлагает множество возможностей для управления проектами и задачами. Kaiten выделяется своим удобным интерфейсом и многофункциональностью, позволяя эффективно организовывать работу, визуализировать процессы и отслеживать прогресс выполнения задач.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Наумов О. Обзор ПО для управления проектами/ [Электронный ресурс] // vc.ru - URL: https://vc.ru/services/99244-obzor-po-dlya-upravleniya-proektami (дата обращения: 17.09.2026).

- База знаний Kaiten/ [Электронный ресурс] // faq-ru.kaiten.site - URL: https://faq-ru.kaiten.site/ (дата обращения: 17.09.2026).

3. Турнецкая, Е. Л. Программная инженерия. Интеграционный подход к разработке / Е. Л. Турнецкая, А. В. Аграновский, Санкт-Петербург: Лань, 2023, с. 216 (дата обращения: 17.09.2026).